SISTEMA DE CARGA Y SEGUIMIENTO
DE PROCESOS CONCURSALES CPH

Sistema de Salud - GCABA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

V1.0 - Mayo 2026

# RESUMEN EJECUTIVO

## Contexto y Necesidad

Actualmente, el registro de bajas y seguimiento de procesos concursales del Sistema de Salud de GCABA se realiza mediante Google Sheets con carga manual. Este enfoque presenta limitaciones significativas:

Sin validación de datos en origen

Propenso a errores humanos

Sin control de cambios o auditoría

Escalabilidad limitada con 5000+ registros

Gestión manual de flujos condicionales

## Objetivos del Proyecto

Crear una plataforma web intuitiva para carga de datos de bajas

Implementar validación automática de datos

Desarrollar módulo de seguimiento de concursos CPH

Automatizar flujos condicionales basados en reglas de negocio

Mantener auditoría completa de cambios

Permitir escalabilidad a 10000+ registros sin degradación

## Alcance

El proyecto se divide en dos módulos principales:

Módulo Bajas: Carga y gestión de desvinculaciones

Módulo Seguimiento de Concursos CPH: Seguimiento completo del proceso concursal

# ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

## Flujo de Negocio

El sistema opera bajo el siguiente flujo condicional:

| Paso | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario carga datos de baja | Registro en Módulo Bajas |
| 2 | Sistema valida datos | Validación exitosa o errores |
| 3 | Usuario completa GENERA CONCURSO | Campo booleano (SI/NO) |
| 4A | SI genera concurso = NO | Baja archivada |
| 4B | SI genera concurso = SI y cumple CPH | Datos trasladados a Seguimiento |

## Criterio CPH

Una baja se considera CPH si cumple:

GENERA CONCURSO = "SI"

PUESTO BAJA ≠ "Técnico" Y ≠ "Enfermería"

## Traslado de Datos

Cuando una baja es CPH, los siguientes campos se copian automáticamente al Módulo de Seguimiento:

| Campo Baja | Campo Concurso | Nota |
| --- | --- | --- |
| CUIL | CUIL BAJA |  |
| NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE BAJA |  |
| FECHA DE BAJA | FECHA BAJA |  |
| CARGO | CARGO BAJA |  |
| ESCALAFON | ESCALAFON - 1 |  |
| PUESTO BAJA | PUESTO - 1 |  |
| ESPECIALIDAD BAJA | ESPECIALIDAD BAJA |  |
| EX BAJA/AMPLIACION | EE BAJA/AMPLIACION |  |
| SIGLA | SIGLA EFECTOR |  |
| EFECTOR | DESCR. EFECTOR |  |

# STACK TÉCNICO RECOMENDADO

## Justificación

Se recomienda una arquitectura moderna, escalable y con bajo mantenimiento a largo plazo. La selección prioriza:

Validación automática de datos robusta

Interfaz moderna y responsiva

Escalabilidad a miles de registros

Comunidades amplias y documentación abundante

Bajo acoplamiento y fácil mantenimiento

## Componentes Principales

### Frontend

React 18: Interfaz dinámica y componentes reutilizables

TypeScript: Type safety, menos bugs en producción

Shadcn/UI: Componentes accesibles y profesionales

TailwindCSS: Estilos utilitarios, desarrollo rápido

React Query: Gestión de estado para datos del servidor

### Backend

FastAPI (Python): Framework asincrónico ultrarrápido

Pydantic: Validación y serialización automática

SQLAlchemy: ORM potente y flexible

Alembic: Migraciones de base de datos versionadas

pytest: Testing automatizado

### Base de Datos e Infraestructura

PostgreSQL: Base de datos relacional robusta

Docker: Contenedores para desarrollo consistente

Git + GitHub: Control de versiones

Render/DigitalOcean: Hosting con deploy automático

# ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

## Capas de la Solución

La arquitectura sigue un modelo de tres capas desacopladas:

CAPA 1: FRONTEND (React + TypeScript)
• Formularios intuitivos para carga de Bajas
• Tablas con búsqueda, filtro y paginación
• Módulo de Seguimiento de Concursos con estados
• Validación en cliente (Zod + React Hook Form)
• Dashboard con métricas básicas

CAPA 2: BACKEND (FastAPI + Python)
• Endpoints REST para CRUD de Bajas
• Endpoints para Seguimiento de Concursos
• Validación con Pydantic
• Lógica de negocio (regla CPH, traslados)
• Autenticación y autorización
• Auditoría de cambios
• Manejo de errores centralizado

CAPA 3: BASE DE DATOS (PostgreSQL)
• Tabla: bajas (21 campos)
• Tabla: seguimiento_concursos_cph (70+ campos)
• Tabla: historial_cambios (auditoría)
• Índices para búsquedas rápidas

# DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS

## Módulo de Bajas

### 1. Formulario de Carga

Secciones principales:

Identificación: USUARIOS, CUIL, NOMBRE Y APELLIDO

Funcional: SIGLA, EFECTOR, CARGO, PUESTO BAJA, ESPECIALIDAD BAJA

Administrativa: ESCALAFON, UNIFICADOR, CODIGO DE REGISTRO

Temporal: FECHA DE BAJA, CARGA HORARIA

Validación: MOTIVO BAJA, DGALH, IF DGALH, DOC RESPALDATORIA

Final: FECHA PASE PARALELO, GENERA CONCURSO (Sí/No)

### 2. Tabla de Bajas

Características principales:

Columnas visibles: USUARIOS, NOMBRE, CARGO, EFECTOR, FECHA BAJA, GENERA CONCURSO, Estado

Búsqueda global por nombre, CUIL, usuario

Filtros: Por efector, por fecha, por estado

Paginación: 50 registros por página

Acciones por fila: Ver detalle, Editar, Eliminar

## Módulo de Seguimiento de Concursos CPH

### 1. Tabla de Seguimiento

Características:

Columnas visibles: Usuario, Nombre, Cargo, Efector, Estado, Sub-estado, Última actualización

Filtros por estado (Suspendido, Autorizado, Designado, Finalizado, etc.)

Búsqueda por nombre, CUIL

Acciones: Ver detalle, Editar estado, Editar fechas, Agregar observaciones

### 2. Detalle de Seguimiento

Estructura de la página:

Panel izquierdo: Datos del personal (copiados de Bajas)

Panel central: Datos de la baja original

Panel derecho: Timeline visual del concurso

Campos editables: Estados, fechas, expedientes, observaciones

# PLAN DE DESARROLLO

## Fases del Proyecto

### Fase 1: Preparación

Duración: Semanas 1-2

Configuración del entorno de desarrollo

Repositorio y flujo de trabajo

Diseño de BD y migraciones

Scaffolding inicial (frontend + backend)

### Fase 2: Módulo Bajas - MVP

Duración: Semanas 3-5

Modelos Pydantic y esquemas

Endpoints CRUD para bajas

Validaciones completas

Formulario de carga

Tabla listado con búsqueda

Testing unitario

### Fase 3: Lógica Condicional

Duración: Semana 6

Implementar regla CPH

Lógica de traslado de campos

Visualización en formulario

Testing de lógica

### Fase 4: Seguimiento CPH

Duración: Semanas 7-9

Modelos y esquemas de Seguimiento

Endpoints CRUD (70+ campos)

Tabla de seguimiento con filtros

Modal/página de detalle con timeline

Testing completo

### Fase 5: Auditoría y Polish

Duración: Semanas 10-11

Sistema de auditoría completo

Vistas de historial

Optimización de rendimiento

Testing y bug fixes

### Fase 6: Deployment

Duración: Semana 12

Entorno de producción

Deploy en servidor

Documentación de usuario

Capacitación

## Estimación Total

| Duración Total | 12 semanas (3 meses) |
| --- | --- |
| Equipo Recomendado | 1-2 Backend + 1-2 Frontend + 1 QA |

# CONSIDERACIONES TÉCNICAS

## Seguridad

Autenticación: JWT (tokens) con refresh tokens

Autorización: Roles y permisos (admin, editor, viewer)

HTTPS obligatorio en producción

Encriptación de contraseñas con bcrypt

SQL Injection prevention: uso de ORM

CORS configurado correctamente

Rate limiting en endpoints sensibles

## Rendimiento

Índices en BD: CUIL, fecha de baja, estado

Paginación obligatoria (50 registros/página)

Caché en cliente: React Query

Lazy loading de componentes

Compresión GZIP en respuestas HTTP

## Escalabilidad

Arquitectura sin estado: facilita horizontal scaling

PostgreSQL soporta 10000+ registros sin problema

Capacidad de replicación de BD

Load balancing con Nginx si es necesario

# PRÓXIMOS PASOS

## 1. Aprobación de Especificación

Revisar y aprobar:

Stack técnico propuesto

Plan de desarrollo (12 semanas)

Modelo de datos

Flujo de negocio

## 2. Establecer Equipo

Backend: 1-2 desarrolladores Python

Frontend: 1-2 desarrolladores React/TypeScript

QA: 1 especialista en testing

Project Manager: coordinar sprints

## 3. Configurar Infraestructura

Crear repositorio en GitHub

Configurar Docker para desarrollo

Reservar servidor/hosting para producción

Configurar CI/CD (GitHub Actions)

## 4. Kickoff del Proyecto

Reunión de inicio con stakeholders

Kick off con equipo de desarrollo

Comenzar Fase 1 de desarrollo